四川川西数据产业有限公司

川西数据机房和配套系统建设项目

（网络扶贫信息服务工程）

监理服务采购项目

比选文件

四川川西数据产业有限公司

二○二二年五月

比选邀请

四川川西数据产业有限公司拟采用比选方式对四川川西数据产业有限公司川西数据机房和配套系统建设项目（网络扶贫信息服务工程）监理服务采购项目进行采购，现邀请潜在的合格参选人参加比选。

一、项目名称：四川川西数据产业有限公司川西数据机房和配套系统建设项目（网络扶贫信息服务工程）监理服务采购项目。

二、比选内容：四川川西数据产业有限公司川西数据机房和配套系统建设项目（网络扶贫信息服务工程）监理服务采购项目一项

三、合格比选申请人的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

其他要求：

1、本次招标不接受联合体投标；

2、具有国家建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程监理乙级及以上资质；

3、企业注册地不在四川省行政区域内的省外企业须提供在有效期内的《四川省省外企业入川从事建筑活动备案证》或《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》。

四、比选文件递交时间： 2022年5月 25 日16：30时止(北京时间)。

五、开选地点：雅安市经开区雅安大数据产业园118办公室。

六、联系人及联系电话

采购人：四川川西数据产业有限公司

地  址：四川省雅安市经开区园区大道雅安大数据产业园2号楼

联系人：李老师

联系电话：13981600163

# 比选须知

## 比选须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 四川川西数据产业有限公司川西数据机房和配套系统建设项目（网络扶贫信息服务工程）监理服务采购项目 |
| 2 | 比选有效期 | 开选后90天（从开选截止之日起），有效期不足将导致其比选申请文件被拒绝。 |
| 3 | 比选申请文件份数 | 正本1份，副本2份。 |
| 4 | 最高限价 | 12万元。 |
| 5 | 比选申请文件递交地点 | 四川川西数据产业有限公司官网www.cxsjidc.com 雅安市经开区雅安大数据产业园118办公室 |
| 6 | 开选时间 | 2022年 5 月 25日16：30时止(北京时间)。 |
| 7 | 合同签订地点 | 雅安市经开区雅安大数据产业园118办公室 |

## 说明

### 适用范围

- 本比选文件仅适用于比选邀请中所叙述服务项目的采购。

2）本比选文件的解释权在采购人。

### 定义

- “采购人”、“甲方”系指四川川西数据产业有限公司。

- “比选申请人”系指领取了本比选文件，且已经提交或者准备提交本次比选申请文件的供应商。“乙方”系指中选的比选申请人。

## 比选申请人

### 合格比选申请人的条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

其他要求：

1、本次招标不接受联合体投标；

2、具有国家建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程监理乙级及以上资质；

3、企业注册地不在四川省行政区域内的省外企业须提供在有效期内的《四川省省外企业入川从事建筑活动备案证》或《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》。

### 比选费用

无论比选结果如何，比选申请人自行承担与参加比选有关的所有费用。

## 比选文件

### 比选申请文件的组成

比选申请文件包括以下文件：

文件一   比选函

文件二   开选一览表

文件三   法定代表人身份证明书

文件四   法定代表人授权委托书

文件五   比选申请人资格及相关证明文件

文件六   比选申请人情况一览表

文件七   方案及服务承诺

文件八   拟任人员配备

比选申请文件必须用不褪色的墨水书写或打印，并将所有比选的书面材料装订成册。比选申请文件副本可用正本的复印件，比选申请文件副本与正本有差异时以正本为准。

### 比选报价

- 比选报价一律以人民币币种报价，采购人不接受任何非人民币币种的比选报价。

- 比选申请人应对所有采购及服务内容进行报价，不得遗漏。

- 以可调整的价格提交的比选申请文件将被拒绝，采购人不接受可选择性的报价。

### 比选有效期

- 比选申请文件从开选之日起，比选有效期为90天。比选申请文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非响应比选，采购人有权拒绝。

- 特殊情况下，采购人可于比选有效期满之前要求比选申请人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式，比选申请人可以拒绝上述要求。对于同意该要求的比选申请人，既不要求也不允许其修改比选申请文件。

## 比选申请文件的递交

### 比选申请文件的数量、密封和标记

- 比选申请人应提交壹份“正本”比选申请文件和贰份“副本”比选申请文件，每份比选申请文件封面上应标明项目名称、以及“正本”或“副本”字样。一旦正本与副本不符，以正本为准。

- 比选申请文件“正本”、“副本”应密封封装。

- 每一密封包装的最外层应标明项目名称、比选申请人名称字样，封口处应粘贴封条，并加盖比选申请人公章。

- 比选申请文件应由专人送交，比选申请人应将比选申请文件按上述的规定进行密封和标记后，按比选邀请函注明的地址送达采购人。

- 比选申请文件未按上述要求标记、密封的将被拒绝。

## 开选和评选

### 开选

- 采购人在比选邀请函规定的时间和地点公开开选。

- 比选文件有下列情况之一，其比选文件将被拒绝：

      - 逾期送达的；

      - 未按比选文件要求密封、标记的；

### 评选

#### 评选原则

本次评选遵循公平、公正、科学、择优的原则进行。

#### 评选方法

按照比选文件的要求和条件，采用综合评分法进行评审。

#### 评选内容

##### 资格性审查

评选委员会依据法律法规和比选文件的规定，对比选申请文件中的资格证明等进行审查，以确定比选申请人是否具备比选资格。

# 服务描述及要求

## 项目概况

四川川西数据产业有限公司川西数据机房和配套系统建设项目（网络扶贫信息服务工程）设备采购项目，工程投资估算额：1.15亿元。

建设规模及主要建设内容:

四川川西数据产业有限公司川西数据机房和配套系统建设项目（网络扶贫信息服务工程）的建设规模主要包括：标准机房升级改造工程、智能化工程、消防系统改造工程。

标准机房升级改造工程目的为通过对现有数据中心在暖通、智能化、机柜管理等方面的技术升级和系统改造，实现数据中心更加高效节能，提升精细化管理程度，同时具备对大数据产业园内各类数据的采集、存储、分析能力，打造符合现代数据中心发展趋势的数据中心样板机房。本工程升级改造内容主要包括：冷水机组水处理设备改造、数据中心资产管理系统、绿色巡检系统、IDC智能分析平台基础资源池建设、安全系统、网络系统、IDC智能分析平台基础资源池建设-软件、IDC备品备件库建设、运营中心改造、运维CQC认证及培训等。

川西数据已经建立了包括BA、DCIM、安防、门禁等在内的智能化系统，但是数据整合力度较弱，且随着川西数据客户、业务的不断增加和扩展，在IDC、IT运维综合管理等方面的信息化需求尤为迫切。本次主要在原有智能化系统基础上，新增统一运维平台，按照ITIL等标准运维框架，搭建配置管理数据库，按照标准运维管理规范实现对运维工作的智能化管理，提供自动化运维工具，助力川西数据运维水平的提升。本工程升级改造内容主要包括：IT运维管理系统、IDC能效综合管理等。

消防系统是数据中心安全的重要保障。川西数据已经建设完成传统的消防管道、报警系统，但是面临日益复杂的管理环境，特别是在双碳战略背景下，绿色高效、低成本运行是数据中心打造核心竞争力的重要途径。本次消防系统升级主要内容为，将GPU算力、高性能存储资源作为消防信息存储、分析的基础，建立消防数据采集、存储、分析、应用中心，实现消防系统的智慧化，确保数据中心安全。本工程升级改造内容主要包括：前端采集子系统、后端服务软件子系统、后端服务硬件子系统等。

## 监理工作内容

1、监理的工作内容：本项目施工范围内所有专业内容实施期、质保期内的质量控制、安全控制、进度控制、造价控制、合同管理、信息管理和工作协调实施全面管理。项目建设的施工、采购至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复等所有监理工作；根据项目实际需要由委托人安排的其他范畴内的项目监理工作。

2、监理工作内容还包括：负责施工全过程的进度款审核、工程变更、签证等审核。

3、按照被监理项目施工合同约定内容以及国家、行业相关技术标准，结合各系统项目的建设特点，对本项目提供包含项目启动、到货验收和项目验收几个里程碑节点的监理服务。

## 监理工作范围

监理方对所有软硬件设备进行到货验收，并对设备的部署和集成测试进行审查，协助采购人及项目中标人对应用软件进行验收测试。

## 监理工作包含以下内容：

- ①项目启动阶段监理工作内容

- 项目启动阶段的监理工作内容如下：

（1）监理机构应收集项目的招标文件、投标文件及项目合同，作为项目监理依据；

（2）监理机构应审核项目建设合同内容，使合同在技术、经济上合理有效，符合国家法律法规；

（3）监理机构应对实施方案的下列内容提出监理意见（输出监理意见）：

- 软件技术路线或集成施工工艺要求；

- 项目组织机构及岗位分工、职责要求；

- 质量保障计划及安全保障计划；

- 总体进度计划；

（4）承建单位提交项目进度计划报审表后，应审核项目进度计划的可行性、合理性和各阶段工作成果的判定依据及其可操作性，审核后签署监理审核意见；

（5）监理机构应要求业主单位和承建单位妥善保管有关的文档资料；

监理成果要求包括但不限于：开工令、会议纪要、审核意见、项目联系单、沟通机制、文档要求等。

- ②项目实施阶段监理工作内容

项目实施阶段的监理工作内容如下：

- 1、质量控制

（1）监理机构应对承建单位提供的软硬件产品的品牌型号、合格证、质检报告等质量证明文件进行检查，确保与合同约定一致；

（2）监理机构应对并对设备进行加电测试，确保设备参数符合招投标文件要求，并对验收结果作出记录，经三方签认后完成验货；

（3）监理机构应对应用软件和系统集成的成果进行测试，确保成果符合招投标文件要求，并协助业主完成对成果的确认；

（4）监理机构应审核承建单位提交的质量管理计划申报表并签署意见；

（5）监理机构应组织采购人、承建单位召开项目实施准备会议，做出会议纪要，并经三方签认；

（6）监理机构应组织审核承建单位提交的实施方案从实施方案与法律、法规和标准的符合性；实施方案的合理性和可行性；实施方案与合同、设计方案和实施计划的符合性；项目实施的组织机构和人员配置是否满足项目建设需求等方面把关出具监理审核意见；

（7）监理机构对承建单位提供的产品及服务进行验收，对验收结果作出记录，并经三方签认；

（8）监理机构应检查承建单位项目实施状况、人员与实施方案的一致性；

（9）监理机构应执行阶段性质量监督和控制，并做监理日志；

（10）监理机构应及时处理承建单位提交的关键环节的实施申请，审核其合理性后签认并报采购人批准；

（11）监理机构应审核项目变更申请，保证项目总体不受影响；

（12）监理机构应处理实施项目出现的各种质量事故；

（13）监理机构应在实施过程中，如发现存在重大质量隐患，应及时向承建单位签发停工令，并报采购人。

监理成果要求包括但不限于：设施设备验货台账、设备加电检查记录、专项项目监理报告等。

- 2、进度控制

（1）监理机构应审核承建单位提交的项目实施计划的合理性及实施计划报审表，并签署审核意见；

（2）监理机构应审核承建单位提交的开工申请，并检查项目准备情况，签发开工令报采购人签认，通知承建单位开始实施项目；

（3）监理机构应审核承建单位提交的阶段性进度计划报审表；

（4）监理机构应定期检查项目的实施进度情况，确保实际进度与计划的一致性，并及时处理项目延期申请；

（5）监理机构应审查进度纠偏措施的合理性、可行性，签发监理通知单，报采购人，并要求承建单位按计划进行修改。

- 3、投资控制

（1）监理机构应审核承建单位提交的项目阶段性报告和付款申请，签发项目款支付意见，报采购人签认；

（2）监理机构应审查项目的质量、进度和投资等方面的变更，并做项目备忘录；

（3）监理机构应及时处理各种索赔申请。

- 4、合同管理

（1）监理机构应监督合同执行情况，定期向承建单位、采购人提交监理报告；

（2）监理机构应根据实际情况，参考变更文件及其他有关资料，按照建设合同的有关条款，对项目变更范围、内容、实施难度以及变更的投资和工期做出评估，处理项目实施中的各种变更并报采购人批准；

（3）监理机构应及时协调合同纠纷，公正地调查分析，提出监理意见。

- 5、信息管理

（1）监理机构应妥善管理实施阶段中所产生的开工令、停工令、监理通知、监理日志和项目备忘录等资料；

（2）监理机构应对项目实施阶段三方共同参与的过程和活动做项目备忘录，并由三方确认；

（3）监理机构应监督采购人和承建单位按照既定的要求编制和管理项目文档。

- 6、协调

（1）监理机构应与采购人和承建单位共同建立实施阶段协调的机制；

（2）监理机构应及时组织专题会议，解决专项问题，做出会议纪要，并提交采购人和承建单位；

（3）监理机构应协调采购人和承建单位对项目变更的范围和内容等达成一致性；

（4）监理机构应协调采购人和承建单位对索赔意见达成一致；

（5）监理机构应协调采购人配合承建单位的项目实施。

- ③项目验收阶段监理的工作内容

- 1、质量控制

（1）监理机构应及时处理承建单位提交的初验申请，审核初验的必备条件，签认后报采购人签认；

（2）监理机构应协助采购人审核承建单位验收计划及方案，明确验收目标、各方责任、验收内容、验收标准、验收方式和验收结果等内容，审核后签署意见；

（3）监理机构应协助采购人对初验中发现的质量问题进行评估，并确定整改要求和验收方式，以监理通知单告知承建单位，必要时组织重验；

（4）监理机构应敦促承建单位根据整改要求提出整改方案，并监督整改过程；

（5）监理机构应与采购人和承建单位共同对初验结果进行确认，并共同签署初验合格报告；

（6）监理机构应监督系统的试运行，敦促承建单位解决试运行出现的各种质量问题；

（7）监理机构应协助采购人组织项目验收；

（8）监理机构应对项目中的关键性技术指标，要求承建单位出具第三方测试机构的测试报告，第三方测试机构应由采购人和监理机构同意；

（9）监理机构应参与本项目涉及软件的测试过程，与业主单位共同审核《测试方案》，要求开发人员不能参与测试自己开发的模块，要求承建单位实施单元测试、集成测试、确认测试和系统测试的完整过程，审核《测试报告》，抽查并验证部分测试结果，直到符合缺陷管理规定；

（10）监理机构应督促承建单位完成项目实施方案中确定的培训，并对培训进行评估。

- 2、进度控制

（1）监理机构应对验收阶段进度安排提出监理意见；

（2）监理机构应审核承建单位初验、终验和项目整改计划的可行性，并以通知单的形式告知采购人和承建单位；

（3）监理机构应要求采购人和承建单位以初验合格报告作为启动试运行的依据，以终验报告作为项目验收结束的依据。

- 3、投资控制

（1）监理机构应审核承建单位提交的阶段性付款申请，并根据合同规定签发项目支付意见；

（2）监理机构应协助采购人进行项目结算。

- 4、合同管理

（1）监理机构应及时向采购人、承建单位通报建设合同、协议及相关变更所规定项目内容的执行情况，提出监理意见；

（2）监理机构应协助采购人和承建单位签署其他补充协议。

- 5、信息管理

（1）监理机构应管理项目验收阶段文档；

（2）监理机构应敦促采购人、承建单位按照事先约定，编制、签署和妥善保存验收阶段的项目文档；

（3）监理机构应督促采购人、承建单位及时整理项目文档；

（4）监理机构应整理与项目有关的全部监理文档，并提交采购人。

- 6、协调

（1）监理机构应协调采购人和承建单位在验收计划、验收目标、验收范围、验收内容、验收方法和验收标准等方面的一致性，填报项目备忘录，并经三方签认；

（2）监理机构应协调采购人配合验收阶段的工作；

（3）监理机构应及时填报验收阶段的项目备忘录，并经三方签认；

（4）监理机构应协助采购人和承建单位完成项目移交工作。

监理成果要求包括但不限于：项目款支付证书、会议纪要、监理审核意见、监理工作联系函、监理通知单、项目备忘录、设施设备验货台账、设备加电检查记录、专项项目监理报告、初验报告、完工移交书、项目竣工报告。

## 商务要求

1、双方签订合同后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的30%，项目验收完成后支付合同金额65%，监理与相关服务期届满14个工作日内支付合同金额5%。

2、服务期限：自合同签订之日直至项目结束。

3、质量要求：符合现行国家有关工程施工验收及行业规范和标准的要求合格。

4、服务范围：施工阶段及缺陷责任期内的监理服务。

5、知识产权

投标人确保所投产品没有侵权行为。若出现知识产权侵权行为，由投标人自行承担全部责任，并向招标人赔偿由此产生的所有损失。

注：本次采购预算含税金、运输费、人工费等一切费用，采购人不再支付其他费用。

## 最高限价

本项目最高限价为12万元人民币。比选申请人比选报价高于最高限价的，则其比选申请文件将按无效比选申请文件处理。

# 评选办法及评分标准

## 评选办法

本次评选采用综合评分法，由评选委员会各成员独立对通过初审（资格性审查和符合性审查）的比选申请文件进行评审和打分，各位评委得分的算术平均数为比选申请人的最终得分。

评选得分＝（F1＋F2＋……＋Fn）/n ；

F1、F2……Fn分别为每个评委的打分；

n为评委人数。

## 评分标准

| 条款号 |  | 评分因素（偏差率） | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资信业绩评分标准 | 企业资信 | 6分 | 具有政府行政主管部门颁发的机电安装工程监理甲级资质证书得4分，工程监理综合资质证书得6分，本项最多得6分。 |
|  |  | 总监资质、能力 | 18分 | 总监理工程师具有全国注册监理工程师证书（机电安装工程）的得3分，具有全国注册造价工程师证书或一级造价工程师证书的加5分，具有全国注册安全工程师的加5分，具有全国注册设备监理师证的加5分，满分18分。 注：须提供在该投标人单位近半年参保的证明，如是退休人员需提供退休证和本单位聘用合同复印件。 |
|  |  | 专业监理工程师配备情况 | 16分 | 1、配备1名机电专业监理工程师，具有全国注册监理工程师证书（机电安装工程）的同时，具有全国一级注册建造师证书（机电工程）的加4分，同时具有全国注册设备监理师证的加4分，满分8分； 2、配备1名造价专业监理工程师，具有全国注册监理工程师证书（机电安装工程）的同时，具有全国注册造价工程师证书（安装工程）或一级造价工程师证书（安装工程）的加4分，满分4分； 3、配备1名消防专业监理工程师，具有全国注册监理工程师证书的同时，具有全国一级注册消防工程师证书的加4分，满分4分。 注： （1）以上所有人员不得重复计分。 （2）以上人员须提供在该投标人单位近3个月参保的证明，如是退休人员需提供退休证和本单位聘用合同复印件。 |
| 2 | 监理大纲评分标准 | 施工阶段质量控制方案 | 8分 | 方案具体可行，措施先进，达到招标人质量目标有保障；好得8分， 一般得5分，无得0分。 |
|  |  | 施工阶段进度控制方案 | 8分 | 方案具体可行，措施先进，实现招标人工期目标有保证；好得8分， 一般得5分，无得0分。 |
|  |  | 施工阶段投资控制方案 | 8分 | 方案具体可行，措施先进，达到招标人质量目标有保障；好得8分， 一般得5分，无得0分。 |
|  |  | 安全文明施工管理 | 8分 | 方案具体可行，对涉及安全的关键部位、工序检查落实到位、有针对性、合理、科学、措施到位；好得8分，一般得5分，无得0分。 |
|  |  | 组织协调措施 | 8分 | 组织协调措施具体、合理可行；好得8分，一般得5分，无得0分。 |
| 3 | 投标报价评分标准 | 评标价得分 | 20分 | 投标人以国家发展和改革委员会、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格【2007】670号）为计价标准，按照国家发展和改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格【2015】299号结合企业实际情况自行报价。 投标报价等于评标基准价得20分， 在此基础上，投标报价与评标基准价相比，每增加1%扣0.1分，每减少1%扣0.1分，扣完为止。 按插入法计算得分。 投标报价最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。 |

# 比选申请文件格式

## 比选函格式

根据贵方为四川川西数据产业有限公司川西数据机房和配套系统建设项目（网络扶贫信息服务工程）监理服务采购项目的比选邀请，代理人（全名、职务）								经正式授权并代表比选申请人（比选申请人名称、地址）							提交下述文件正本一份和副本两份。

比选申请文件包括以下文件：

文件一   比选函

文件二   比选一览表

文件三   法定代表人身份证明书

文件四   法定代表人授权委托书

文件五   比选申请人资格及相关证明文件

文件六   比选申请人情况一览表

文件七   方案及服务承诺

文件八   拟配置人员表

本文件签署人特在此声明并同意：

（1）按比选文件的规定，为该项目所提供的服务如所附比选报价汇总表中所列：

比选总价为人民币大写：           （人民币小写：      ）

（2）项目进度和质量严格按比选文件的规定执行，否则将承担由此产生的一切责任；

（3）我方已详细阅读和审查了全部比选文件，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；

（4）比选有效期为从比选截止之日起90天内有效；

（5）我方同意提供采购人可能要求的与比选有关的任何其它资料或数据；

（6）我方同意采购人保留“拒绝或接受任何比选，取消比选资格和废除全部比选”的权利，且将不对其上述行为承担责任，亦无义务解释原因；

（7）我方将按比选文件的规定履行合同责任和义务，并对提交的材料中的所有陈述和声明的真实性和完整性负责。

（8）与本比选有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

比选申请人名称：                           （加盖公章）

法定代表人或代理人：                （签字）

日      期：

## 开选一览表格式

项目名称：四川川西数据产业有限公司川西数据机房和配套系统建设项目（网络扶贫信息服务工程）监理服务采购项目

| 项目编号 | 项目名称 | 比选总价 |
| --- | --- | --- |
|  | 四川川西数据产业有限公司川西数据机房和配套系统建设项目（网络扶贫信息服务工程）监理服务采购项目 |  |

比选总价(大写)：

注：1、“比选总价”应与“比选函”中“比选总价”一致。

比选申请人名称：　　　　　　　　　　　　　　　　(加盖公章)

法定代表人或代理人：　　　　　　　　　　　　　（签字）

日      期：

## 法定代表人身份证明书

四川川西数据产业有限公司：

（法定代表人姓名）         在          （比选申请人名称）  处 任         （职务名称）        职务，是      （比选申请人名称）    的法定代表人。（附法定代表人身份证复印件）

特此证明。

比选申请人名称：					      （加盖公章）

日期：

★说明：

上述证明文件在比选申请文件中附有法定代表人身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

## 法定代表人授权书格式

四川川西数据产业有限公司：

（比选申请人全称）法定代表人____________ 授权委托_____________为我的代理人，参加贵单位组织的_____________（项目名称）。代理人在本次比选中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我单位均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。

代理人无转委托权，本授权书自   年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人：                      （签字）

代理人：                           （签字）

比选申请人名称：                           （加盖公章）

日期：

★说明：

1）上述证明文件在比选申请文件附有代理人身份身份证复印件（加盖鲜章）时才能生效；

2）比选申请人的比选申请文件均由比选申请人法定代表人签字的，则其比选申请文件中可不提供该附件的内容。

## 比选申请人资格及相关证明文件格式

四川川西数据产业有限公司：

关于贵方对四川川西数据产业有限公司川西数据机房和配套系统建设项目（网络扶贫信息服务工程）监理服务采购项目的比选邀请，本签字人愿意参加比选，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

一、资格证明材料

- 营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本复印件（三合一证书提供营业执照复印件）。

- 合格比选申请人相关资格证明材料。

以上资格证明材料为复印件的均应加盖比选申请人公章。

二、比选申请人认为需提供的其它证明材料

（比选申请人基本情况、业绩、技术能力等的证明材料）

比选申请人认为需提供的其它证明材料为复印件的均应加盖比选申请人公章。

三、比选申请人有无违反国家有关的法律、法规和规章的申明：我方近三年在经营活动中：（填写：“有”或“无”，如有的话应详细说明）违反国家有关的法律、法规和规章的情况。

（相关证明材料附后）

比选申请人名称：　　　　　　　　　　　　　　　　(加盖公章)

法定代表人或代理人：　　　　　　　　　　　　　（签字）

日      期：

## 比选申请人情况一览表

项目名称：四川川西数据产业有限公司川西数据机房和配套系统建设项目（网络扶贫信息服务工程）监理服务采购项目

| 企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 员工人数 |  |  | 高级职称人数 |  |  |  |  | 中级职称人数 |  |  |  |
| 比选申请人类似项目业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 时 间 |  | 项目内容 |  | 合同金额 （万元） |  |  | 其他情况 |  |  |

说明：1、“经营范围”填写经工商部门核准并在营业执照上登记的内容。

2、表格不能满足使用时可自行增加。

3、业绩需提供合同复印件。

比选申请人名称：　　　　　　　　　　　　　　　　(加盖公章)

法定代表人或代理人：　　　　　　　　　　　　　（签字）

日      期：

## 方案及服务承诺

项目名称：四川川西数据产业有限公司川西数据机房和配套系统建设项目（网络扶贫信息服务工程）监理服务采购项目

说明：比选申请人应对《服务描述及要求》中的所要求的所有服务内容提供详细的技术服务方案及服务承诺。

比选申请人名称：　　　　　　　　　　　　　　　　(加盖公章)

法定代表人或代理人：　　　　　　　　　　　　　（签字）

日      期：

## 拟配置人员表

项目名称：四川川西数据产业有限公司川西数据机房和配套系统建设项目（网络扶贫信息服务工程）监理服务采购项目

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 资格证明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |

比选申请人名称：　　　　　　　　　　　　　　　　(加盖公章)

法定代表人或代理人：　　　　　　　　　　　　　（签字）

日      期：

## 4.9.比选资格承诺函

比选项目名称：四川川西数据产业有限公司川西数据机房和配套系统建设项目（网络扶贫信息服务工程）监理服务采购项目

致四川川西数据产业有限公司：

我方承诺已经具备参加本次比选活动应当具备的条件，即：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

比选申请人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字）：

日  期:

注：此承诺函为参考格式，比选申请人可根据自身情况调整并进行承诺。

# 比选申请人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

相关证明材料为复印件的，复印件必须加盖相关比选申请人公章（鲜章）。

（一）资格要求相关证明材料：

1、响应人情况介绍

2、具有独立承担民事责任能力

注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件）

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（如有，优先提供2020年财务审计报告，也可提供承诺）

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟）

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式自拟）

- 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，格式自拟）

- 参加本次比选活动前，供应商及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录（提供承诺函，格式自拟）

- 8、比选资格承诺函原件；

（二）资质性要求相关证明材料：

1、本次招标不接受联合体投标;

2、具有国家建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程监理乙级及以上资质；

3、企业注册地不在四川省行政区域内的省外企业须提供在有效期内的《四川省省外企业入川从事建筑活动备案证》或《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》。

（三）其他类似效力要求相关证明材料：

（1）法定代表人授权委托书及法定代表人身份证、代理人身份证复印件（注：①授权书格式按本比选文件第三部分“法定代表人授权委托书及法定代表人身份证、代理人身份证复印件”格式提供；②如比选申请文件均由比选申请人法定代表人签字的，则可不提供但应提供法定代表人身份证复印件。

# 拟签订合同的主要条款

（草案）

合同编号：____________

建设工程监理合同

（GF-2012-0202）

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

# 第一部分  协议书

委托人（全称）：

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：                                        ；

2. 工程地点：                                        ；

3. 工程规模：                                        ；

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：           。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分，补充协议与本合同冲突以补充协议为准。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：         ，身份证号码：            ，注册号：             。

五、签约酬金

签约酬金为固定总价（大写）：                            （¥             ）。

包括：勘察阶段服务酬金、设计阶段服务酬金、保修阶段服务酬金、其他相关服务酬金等。

六、期限

1. 监理期限：

自       年   月   日始，至       年   月   日止。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自     年   月   日始，至     年   月   日止。

（2）设计阶段服务期限自     年   月   日始，至     年   月   日止。

（3）保修阶段服务期限自      年   月   日始，至      年   月   日止。

（4）其他相关服务期限自      年   月   日始，至     年   月   日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：          年       月      日。

2. 订立地点：                                 。

3. 本合同一式    份，具有同等法律效力，双方各执     份。

委托人：   （盖章）             监理人：   （盖章）

住所：                          住所：

邮政编码：                      邮政编码：

法定代表人或其授权              法定代表人或其授权

的代理人：（签字）              的代理人：（签字）

开户银行：                      开户银行：

账号：                          账号：

电话：                          电话：

传真：                          传真：

电子邮箱：                      电子邮箱：

# 第二部分  通用条件

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前书面报告

委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人书面同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额根据监理人承担具体责任份额来确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天，超过28天的，每超过1天，委托人扣除监理人酬金1000元。。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

非监理人原因暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；非监理人原因暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，监理人应承担因此给委托人造成的全部损失，并支付10000元惩罚性违约金

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专委托人所在地人民法院即雅安市雨城区人民法院起诉

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

# 第三部分  专用条件

1. 定义与解释

1.1  解释

1.1.1 本合同文件除使用中文外，还可用         。

1.1.1 约定本合同文件的解释顺序为：         。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：本项目的全部施工的监理。

2.1.2 监理工作内容还包括：包括但不限于项目前期勘察、设计及项目范围内全部内容监理及缺陷责任期内的监理服务,配合、协助项目结算审计的相关工作。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：现行法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及工程相关合同。

2.2.2 相关服务依据包括：              /                。

2.3项目监理机构和人员

2.3.1 更换监理人员的其他情形：按通用条款执行。

2.4 履行职责

2.4.1 对监理人的授权范围：    /      。

在涉及工程延期     /    天内和（或）金额    /     万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.2 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：承包人的“项目负责人、项目技术负责人”的更换，需征得委托人的同意。。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：监理人应当在合同签订并收到设计文件后七日内向委托人提交《监理规划》一份，《监理月报》在次月十日前向委托人提供一份，其余报告根据委托人需要向委托人提交。。

2.6 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：       /            。

监理人应在本合同终止后    /   天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：       /        。

3. 委托人义务

3.1 委托人代表

委托人代表为：                                        。

3.2 答复

委托人同意在  七  天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

4.2 委托人的违约责任

4.2.1 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5. 支付

5.1 支付货币

币种为： 人民币 ，比例为：   /   ，汇率为：   /   。

5.2 支付酬金

该费用涵盖建立工程项下的一切费用，包括税费等，委托人不再额外支付任何费用。

正常工作酬金的支付：

| 支付次数 | 支付时间 | 支付比例 | 支付金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 首付款 | 本合同签订后7个工作日内 | 30% |  |
| 第二次付款 | 项目验收后十个工作日内 | 65% |  |
| 最后付款 | 监理与相关服务期届满14天内 | 5% |  |

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：自签订之日起生效。

6.2 变更

6.2.1 除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，双方协商处理。

6.2.2附加工作酬金，双方协商处理。

6.2.3 正常工作酬金增加额，双方协商处理。

6.2.4 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

7. 争议解决

7.1 调解

本合同争议进行调解时，可提交        进行调解。

7.2 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第   （2）     种方式：

（1）提请   /     仲裁委员会进行仲裁。

（2）向委托人所在地人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 检测费用

委托人应在检测工作完成后   /  天内支付检测费用。

8.2 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后  /   天内支付咨询费用。

8.3 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为   /    %。

8.4 保密

委托人申明的保密事项和期限：                         。

监理人申明的保密事项和期限：                         。

第三方申明的保密事项和期限：                         。

8.5著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：

。

9. 补充条款

。

附录A  相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段：                                     。

A-2 设计阶段：                                 。

A-3 保修阶段：                                              。

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：                。

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 |  |  |  |
| 2. 辅助工作人员 |  |  |  |
| 3. 其他人员 |  |  |  |

B-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 |  |  |  |
| 2. 生活用房 |  |  |  |
| 3. 试验用房 |  |  |  |
| 4. 样品用房 |  |  |  |
| 用餐及其他生活条件 |  |  |  |

B-3  委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程立项文件 |  |  |  |
| 2. 工程勘察文件 |  |  |  |
| 3. 工程设计及施工图纸 |  |  |  |
| 4. 工程承包合同及其他相关合同 |  |  |  |
| 5. 施工许可文件 |  |  |  |
| 6. 其他文件 |  |  |  |

B-4 委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 |  |  |  |
| 2. 办公设备 |  |  |  |
| 3. 交通工具 |  |  |  |
| 4. 检测和试验设备 |  |  |  |